|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH GIA LAI | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG AN HUYỆN ĐAK ĐOA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Số: /BC-CAH-QLHC *Đak Đoa, ngày tháng 8 năm 2022*

**BÁO CÁO**

**Kết quả triển khai thực hiện Dự án cấp CCCD và**

**Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư**

*(Từ ngày 5/8/2022 đến ngày 21/8/2022)*

Thực hiện Công văn số 1704/UBND-NC ngày 02/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa về việc “rà soát triệt để công dân bổ sung vào Dữ liệu Quốc gia về Dân cư; cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử; nâng cao số lượng giải quyết thủ tục hành chính qua DVCTT mức độ 3, 4 phục vụ quản lý dân cư trên môi trường điện tử; chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện”. Công an huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện như sau:

**I. Công tác triển khai thực hiện**

- Công an huyện đã ban hành nhiều văn bản để phối hợp với các ngành, các cấp[[1]](#footnote-1) và chỉ đạo các lực lượng Công an huy động tối đa lược lượng, phương tiện, giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo để tổ chức rà soát các công dân trên địa bàn nhập vào cơ sở DLQG về dân cư, lập danh sách các công dân theo nhóm không thể thu nhận hồ sơ làm CCCD trong đợt cao điểm (từ nay đến hết 31/8/2022); phối hợp UBND các xã, thị trấn huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thông báo công dân đủ điều kiện đi làm CCCD gắn chíp, đăng kí tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia; thành lập 02 tổ cấp CCCD và thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử lưu động trên địa bàn 17/17 xã, thị trấn để thu nhận hồ sơ không kể thời gian trong ngày, kể cả Thứ 7, Chủ nhật. Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của Công an huyện, Công an xã, thị trấn (trang Facebook, Zalo Office Acount...).

- UBND các xã, thị trấn đã ban hành giấy mời làm CCCD; huy động các ban ngành, đoàn thể, Tổ công tác Đề án 06, Ban Nhân dân thôn làng, tổ dân phố... để tập trung rà soát công dân, gửi thông báo và giấy mời đi làm CCCD đến tận tay 100% công dân chưa làm CCCD; rà soát, hướng dẫn cụ thể người dân lên đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú các trường hợp đã chết chưa xóa đăng ký thường trú trên địa bàn; bố trí cơ sở vật chất (bàn ghế, phông rạp, địa điểm...) và nhân lực (Đoàn viên Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh....) cùng tham gia với Tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện, Công an xã để tổ chức thu nhận hồ sơ làm CCCD tại địa điểm lưu động.

- Phòng Tư pháp huyện có văn bản chỉ đạo Tư pháp cấp xã thực hiện Đăng ký khai tử cho công dân và điều chỉnh, bổ sung thông tin công dân chưa có ngày tháng sinh, sai thông tin trước khi đến địa điểm cấp CCCD[[2]](#footnote-2).

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện có Công văn số 526/PGDĐT-HC, ngày 08/8/2022 chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện cấp CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

**II. Kết quả đạt được**

**1. Công tác rà soát**

Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với hệ thống chính trị, Tổ công tác Đề án 06 cấp thôn làng, tổ dân phố… triển khai rà soát các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ CCCD. Kết quả cụ thể như sau:

- Chết chưa xóa đăng ký thường trú: 1.321 trường hợp; phối hợp với Tư pháp cấp xã đăng ký khai tử 309/1.321 trường hợp, xóa đăng ký thường trú 287/1.321 trường hợp;

- Đang chấp hành án phạt tù: 44 trường hợp;

- Đang đo nghĩa vụ quân sự: 45 trường hợp;

- Số vắng mặt khỏi địa phương không rõ nơi cư trú: 555 trường hợp; đã lập biên bản xác minh 200/555 trường hợp;

- Tổng số lao động, học tập ngoại tỉnh: 993 trường hợp (17/17 xã chưa gửi danh sách công dân này đến Công an cấp xã nơi công dân đang cư trú học tập, lao động, sinh sống... để nhờ Công an địa phương nơi công dân đang cư trú thu nhận hộ CCCD);

- Đi nước ngoài: 134 trường hợp.

**2. Công tác cấp CCCD**

Theo chỉ tiêu Công an tỉnh giao Công an huyện Đak Đoa đến hết ngày 31/8/2022 phải hoàn thành thu nhận**17.941** hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện. Kết quả qua hơn 30 ngày cao điểm từ 5/8 đến 21/8/2022 trên toàn huyện đã thu nhận mới được 6.022 hồ sơ cấp CCCD, trong đó một số Công an xã có kết quả thu nhận trong ngày cao như: *ngày 5/8 Công an xã Hải Yang thu nhận 247 hồ sơ, Công an xã Đak sơmei thu nhận 234 hồ sơ;* *ngày 6/8 Công an xã KDang* *thu nhận 242 hồ sơ)....* Tuy nhiên một số địa bàn còn nhiều công dân chưa làm CCCD làm ảnh hưởng đến kết quả chung toàn huyện như: thị trấn Đak Đoa (2.405 trường hợp), K’ Dang (987 trường hợp), Ia Băng (960 trường hợp), Glar, Hà Đông...

**3. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư**

Kết quả làm sạch dữ liệu dân cư trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân như sau:

- Điều chỉnh thông tin Hộ không có chủ hộ: 9/16 trường hợp ;

- Điều chỉnh thông tin Hộ có nhiều hơn 01 chủ hộ: 01/01 trường hợp;

- Xóa trùng thông tin công dân trong tỉnh: 9/22 trường hợp đã lập danh sách gửi yêu cầu xóa trùng;

- Xóa trùng thông tin công dân ngoài tỉnh: 2/8 trường hợp;

- Điều chỉnh Công dân sai cấu trúc số định danh: 391/1670 trường hợp;

- Cập nhật thông tin cho công dân thiếu trường thông tin: 1532/4422 trường hợp;

- Cập nhật dữ liệu phạm nhân: 376/376 trường hợp.

**3. Công tác phối hợp với các ban, ngành**

Phối hợp với Tư pháp cấp xã đăng ký khai tử cho 309/1.321 trường hợp; đăng ký khai sinh, bổ sung, điều chỉnh ngày tháng sinh cho 45 trường hợp.

**III. Nhận xét đánh giá**

Công tác rà soát công dân bổ sung vào Dữ liệu Quốc gia về Dân cư; cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử; giải quyết thủ tục hành chính qua DVCTT mức độ 3, 4 nhằm phục vụ quản lý dân cư trên môi trường điện tử (thay thế sổ hộ khẩu giấy) và công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. Qua đó đã nâng cao, thay đổi căn bản nhận thức của một số bộ phận cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, các cấp; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của Cơ sở DLQG về dân cư, cấp CCCD gắn chíp và đăng kí tài khoản định danh điện tử là điều kiên tiền đề để thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, phục vụ bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Nhiều UBND cấp xã đã huy động được Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... tham gia trong vận động, tuyên truyền, rà soát danh sách, gửi giấy mời và hỗ trợ Tổ cấp CCCD trong quá trình thực hiện, hỗ trợ kinh phí cho công dân khi đi làm CCCD gắn chíp...[[3]](#footnote-3)

Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số tồn tại như: một số ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức chưa thực sự vào cuộc, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành văn bản quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... thực hiện làm CCCD gắn chíp; đăng ký tài khoản định danh điện tử; tạo tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời gương mẫu trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVCTT[[4]](#footnote-4). Tỉ lệ công dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua DVCTT còn rất thấp.

**IV. Nhiệm trọng tâm trong thời gian tới**

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể (Đoàn Thanh niên Cộng sản huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội CCB huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện...) tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1704/UBND-NC ngày 02/8/2022 về việc “rà soát triệt để công dân bổ sung vào Dữ liệu Quốc gia về Dân cư; cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử; nâng cao số lượng giải quyết thủ tục hành chính qua DVCTT mức độ 3, 4 phục vụ quản lý dân cư trên môi trường điện tử; chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện”. Trong đó tập trung các nhiệm vụ chính như:

1. Ban hành văn bản để chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên... thực hiện cấp CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia ***(hoàn thành trước ngày 20/8/2022)****.* Văn bản chỉ đạo, quán triệt gửi một bản về UBND huyện *(qua Công an huyện)* để theo dõi, tổng hợp[[5]](#footnote-5).

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo ban, ngành, Tổ công tác Đề án 06, Ban Nhân thôn, tổ dân phố... phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã rà soát danh sách các công dân theo các nội dung sau:

(1) Đối với các trường hợp công dân đã chết chưa đăng ký khai tử hiện Phòng Tư pháp huyện đã có văn bản số 258/TP ngày 01/8/2022 gửi UBND các xã, thị trấn về việc hướng dẫn đăng ký khai tử cho người đã chết lâu và bổ sung ngày tháng sinh cho công dân. Yêu cầu Công an xã, Tổ công tác Đề án 06, Ban Nhân thôn, tổ dân phố cử cán bộ hàng ngày phối hợp chặt chẽ với cán bộ Tư pháp xã đăng ký khai tử cho công dân và hướng dẫn người nhà công dân đến Công an xã để thực hiện xóa đăng ký thường trú sau khi đã có Giấy đăng ký khai tử. Hàng ngày, báo cáo kết quả đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú về Công an huyện để theo dõi, tổng hợp. Quá trình rà soát, phối hợp cấp Giấy khai tử và xóa Đăng ký thường trú hoàn thành **trước ngày 31/8/2022**. Các trường hợp công dân không có ngày, tháng sinh thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 258/TP ngày 01/8/2022 của Phòng Tư pháp huyện.

(2) Các trường hợp công dân đi nghĩa vụ quân sự, đi tù, thi hành án: tiếp tục rà soát bổ sung, nên xác định được địa điểm đơn vị đóng quân để Công an huyện có văn bản đề nghị địa phương đó làm CCCD cho các công dân này.

(3) Các trường hợp đi lao động, học tập, sinh sống ngoài tỉnh cần xác định cụ thể: Hiện công dân đang tạm trú, lao động, học tập ở đâu xác định rõ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), nếu có số điện thoại liên hệ trực tiếp hướng dẫn công dân đăng kí tạm trú để công dân được làm CCCD tại nơi đang tạm trú; đồng thời gửi danh sách về Công an huyện để có văn bản đề nghị địa phương nơi công dân đang tạm trú thực hiện cấp CCCD cho công dân đó.

(4) Các trường hợp công dân hiện bỏ địa phương đi đâu không rõ lý do, không xác định được nơi cư trú hiện tại; các trường hợp trước đây đăng ký hộ khẩu “ảo” để đi học, đi xuất khẩu lao động hoặc mục đích khác:tiếp tục rà soát lập danh sách báo cáo kết quả về Công an huyện để có biện pháp xóa đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật, qua đó làm “đúng” dữ liệu dân cư trên địa bàn huyện.

(5) Đối với các trường hợp qua rà soát đã làm CCCD yêu cầu Công an xã, thị trấn kiểm tra đối chiếu chính xác sau đó tập hợp danh sách gửi về Công an huyện để báo Công an tỉnh xóa khỏi danh sách.

3. UBND các xã, thị trấn tiếp tục ban hành giấy mời gửi đến 100% công dân chưa thực hiện làm hồ sơ thu nhận CCCD gắn chíp điện tử ***(hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn xã trước ngày 31/8/2022)***; thông báo rộng rãi lịch cấp CCCD lưu động của Công an huyện để mọi người dân biết thực hiện; ban hành các văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn quản lý, phụ trách để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về nhập thông tin công dân vào Cơ sở DLQG về dân cư, cấp CCCD gắn chíp và đăng kí tài khoản định danh điện tử để thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, phục vụ bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

4. Đề nghị UBND huyện xem xét, nhân rộng điển hình của UBND xã Hà Đông, có biện pháp hỗ trợ lệ phí làm CCCD cho các công dân khó khăn trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết quả triển khai Công văn số 1704/UBND-NC, ngày 02/8/2022 của UBND huyện Đak Đoa, Công an huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBND huyện (báo cáo);  - Các Đ/c LĐ Công an hyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - Các cơ quan, ban ngành, đơn vị;  - MTTQ VN và các Đoàn thể huyện;  - Lưu: VT, QLHC. | **KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  **PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  **Thượng tá Hoàng Văn Huân** |

1. Công văn số 1280/CAH-QLHC ngày 19/7/2022 gửi UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể v/v tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng DVCTT mức độ 3, 4; Công văn số 1294/CAH-QLHC ngày 19/7/2022 gửi UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền, vận động công dân thực hiện cấp CCCD trên địa bàn xã, thị trấn... [↑](#footnote-ref-1)
2. Phòng Tư pháp huyện đã có văn bản số 258/TP ngày 01/8/2022 gửi UBND các xã, thị trấn về việc hướng dẫn đăng ký khai tử cho người đã chết lâu và bổ sung ngày tháng sinh cho công dân. [↑](#footnote-ref-2)
3. Điển hình như UBND xã Hà Đông đã hỗ trợ 100% số tiền lệ phí cho các công dân đi làm căn cước CCD trên địa bàn xã; Đảng ủy, UBND xã Hải Yang hỗ trợ dựng rạp, bố trí 12 Đoàn viên Thanh niên phối hợp Tổ cấp CCCD để thu nhận hồ sơ, sắp xếp xe... [↑](#footnote-ref-3)
4. Qua theo dõi, thống kê đến thời điểm hiện tại chỉ có Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện có văn bản chỉ đạo, quán triệt... nội dung này theo chỉ đạo của UBND huyện. [↑](#footnote-ref-4)
5. Các trường hợp công dân là cán bộ, công chức, viên chức... cư trú trên địa bàn huyện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sau ngày 31/8/2022 không thực hiện cấp CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia Công an huyện sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ban Nhân dân thôn làng, tổ dân phố rà soát gửi danh sách về UBND huyện để báo cáo theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1704/UBND-NC ngày 02/8/2022. [↑](#footnote-ref-5)